

 У К Р А Ї Н А

ДОБРОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

# ВІДДІЛ ОСВІТИ

#  Н А К А З

від 17.03.2015 р. № 79-Д

м.Добропілля

Про проведення двомісячника з благоустрою закріплених за закладами району територій

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 11.03.2015 №69 «Про організацію робіт щодо підготовки населених пунктів Добропільського району до весняно-літнього періоду 2015 року», з метою забезпечення наведення належного порядку на територіях закладів освіти та закріплених за ними прилеглих ділянок

**НАКАЗУЮ:**

1. Провести з 18 березня по 18 травня поточного року двомісячник з благоустрою закріплених за навчальними закладами освіти територій та прилеглих ділянок, 25 квітня - «День довкілля».

2. Керівникам закладів освіти району:

2.1.Призначити відповідальних з організації та контролю за проведенням двомісячника з благоустрою в закладах освіти району.

 до 20.03.2015

2.2.Визначити об’єкти та обсяги необхідних робіт щодо благоустрою в навчальних закладах освіти та узгодити з головами сільських рад графіки їх виконання.

 до 23.03.2015

2.3.Провести обстеження технічного стану систем зовнішнього освітлення, огорож, спортивних споруд, гральних майданчиків, сходів центральних та додаткових входів до будівель.

до 20.03.2015

2.4.Розробити та надати у відділ освіти плани (заходи) проведення двомісячника з благоустрою.

до 23.03.2015

2.5.У першочерговому порядку забезпечити ремонт приладів зовнішнього освітлення, ламп, встановлення там де потрібно додаткових освітлювальних приладів, спортивних споруд, розташованих на території навчальних закладів.

2.6.Скласти звіт щодо проведення двомісячника благоустрою в закладах освіти району за наданою формою (додаток №1) та про проведення «дня довкілля» (додаток №2)

до 20.04.2015

2.7. Щотижнево надавати до відділу освіти (Бодрій М.А.) звітну інформацію про хід проведення робіт починаючи з 23.03.2015р.по 18.05.2015р.

щовівторка до 15-00 год.

2.8. Підготовка зведеної інформації покладається на начальника групи централізованого обслуговування відділу освіти Бодру М.А.

3.Даний наказ оприлюднити на сайті відділу освіти.

4. Координацію щодо виконання наказу покладаю на Бодру М.А., начальника господарської групи, контроль – на Карпову О.В., головного спеціаліста, інспектора шкіл.

Начальник відділу освіти Л.М.Гапич

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| З наказом ознайомлені: |  | Надіслано: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Бодра |  | до справи - 1 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Карпова |  | школи – 10 |
|  |  | госп. гр. – 1 |

Вик Бодра М.А.

 2-87-86

 Додаток 1

 до наказу відділу освіти

 17.03.2015 № 79-Д

 ЗВІТ

про проведення Дня довкілля

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Фактично виконано |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площа нових лісових насаджень (ліси, полезахисні смуги, водоохоронні зони) | га |  |
| 2 | Площа упорядкованих територій парків, скверів, алей | га |  |
| 3. | Створено нових парків | од.\га |  |
| 4. | Кількість посаджених дерев  | од. |  |
| 5 | Кількість посаджених кущів  | од |  |
| 6. | Площа нових газонів, квітників | га |  |
| 7. | Кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ | од. |  |
| 8. | Кількість упорядкованих сміттєзвалищ | од |  |
| 9. | Протяжність очищених від сміття берегів | км |  |
| 10. | Кількість розчищених та упорядкованих джерел | од |  |
| 11. | Кількість учасників заходів  | чол. |  |
| 12. | Кількість заходів з еколого-просвітницької діяльності | од. |  |
| 13. | Витрачено коштів | тис.грн. |  |

# Керівник установи підпис

 Додаток 2

 до наказу відділу освіти

 17.03.2015 № 79-Д

ЗВІТ

про проведення робіт з благоустрою населених пунктів

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Чисельні показники |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вартість виконаних обсягів робіт з благоустрою всього | тис.грн. |  |  |
|  | в тому числі громадськими організаціями і підприємствами | тис.грн |  |  |
| 2 | Виконано робіт по ремонту доріг комунальної власності: |  |  |  |
|  | - поточним ремонтом | тис. м. кв. |  |  |
|  | - капітальним ремонтом | тис. м. кв. |  |  |
| 3. | Створено нових зелених насаджень,в т.ч. парків, скверів | од.\га |  |  |
| 4. | Розчищено існуючих парків та скверів | га |  |  |
| 5 | Розчищено від сміття вулиць, тротуарів та прибудинкових територій | тис.м.кв. |  |  |
| 6. | Висаджено зелених насаджень: |  |  |  |
|  | - дерев | од. |  |  |
|  | - чагарників | од. |  |  |
|  | - кущів троянд | од. |  |  |
|  | - засіяно газонів | м.кв. |  |  |
| 7. | Приведено до належного санітарного стану |  |  |  |
|  | - братських могил | од. |  |  |
|  | - пам’ятників та могил громадського значення | од. |  |  |
|  | - кладовищ (розчищено/вивезено) | од./м.куб |  |  |
| 8. | Відновлено малих архітектурних формдитячих та спортивних майданчиків | од |  |  |
|  9. | Відремонтовано та пофарбовано елементів фасадів житлових будинків | од |  |  |
| 10. | Обсяги робіт з ліквідації безхазяйних звалищ | од./м.куб |  |  |
| 11. | Розчищенно берегів, пляжів водних об’єктів  | км |  |  |
| 12. | Розчищенно територій вздовж залізничних колій | км |  |  |
| 13. | Кількість виступів у засобах масової інформації про хід проведення заходів з благоустрою  | од. |  |  |

# Керівник установи підпис